## Slide 1: 게임 소프트웨어 공학 Lecture 1
산업기술대학교
게임공학부
이택희

## Slide 2: 목차
소프트웨어
소프트웨어 공학

## Slide 3: 소프트웨어

## Slide 4: 소프트웨어
정의
  저장장치에 저장된 특정한 목적의 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램 (https://ko.wikipedia.org/wiki/소프트웨어)
사용자
응용
소프트웨어
운영체제
하드웨어
소프트웨어 구조 예시

## Slide 5: 소프트웨어
정의(확대)
  저장장치에 저장된 특정한 목적의 하나 또는 다수의 데이터 및 Instructions.
  컴퓨터 프로그램 및 라이브러리
  온라인 문서 및 디지털 미디어
  …

## Slide 6: 소프트웨어
분류 : 응용 및 시스템 소프트웨어 (목적에 따른 분류)
  대표적인 두 가지 소프트웨어 분야
응용
소프트웨어
시스템
소프트웨어
오피스
게임
미디어 플레이어
…
디바이스 드라이버
운영체제
유틸리티
…

## Slide 7: 소프트웨어
분류 : 사용자 작성 및 응용, 플랫폼 소프트웨어 (계층적 분류)
플랫폼
소프트웨어
사용자 작성 소프트웨어
컴퓨터와 주변기기 제어
BIOS, Drivers, OS, GUI
Graphic Libraries
가장 일반적인 의미
오피스, 게임 등
응용
소프트웨어
사용자가 응용 소프트 웨어 상위에 작성
스프레드시트 템플릿
매크로
스크립트

## Slide 8: 소프트웨어
게임 엔진의 분류는?
  응용 소프트웨어?
  플랫폼 소프트웨어?
게임 엔진 활용에 대한 의견 논의 필요

## Slide 9: 소프트웨어 공학
모든 것은 버그로부터..

## Slide 10: 소프트웨어 공학
소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수 등의 생명 주기 전반을 체계적이고 서술적이며 정량적으로 다루는 학문
공학을 소프트웨어에 적용
출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/소프트웨어공학

## Slide 11: 소프트웨어 공학
1941년 최초 디지털 컴퓨터의 연산 명령은 배선으로 주어짐
유연하지 못한 방식
프로그램 내장 방식으로 발전 (폰 노이만)
출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/소프트웨어공학

## Slide 12: 소프트웨어 공학
현재의 소프트웨어 공학의 정의
  개발 방식, 개발 언어, 개발 목적의 다변화에 따라 변화 중
  기존의 방식은 버려지거나 장점만 취해 새로운 방식으로 진화

## Slide 13: 소프트웨어 공학
왜 필요한가?
  효율적으로 소프트웨어를 개발하기 위함

## Slide 14: 소프트웨어 공학 (필요 예시)
개발
(프로그래밍)
디버깅
검증 문제발생
디버깅
검증 문제발생
디버깅
검증 문제발생
기간: 1개월
기간: 3개월
기간: 3개월
기간: 3개월
  예 : 단순한 메모리 관리 잘못으로 인한 출시 연기

## Slide 15: 소프트웨어 공학 (필요 예시)
개발
(프로그래밍)
디버깅
검증 문제발생
디버깅
검증 문제발생
디버깅
검증 문제발생
기간: 1개월
기간: 3개월
기간: 3개월
기간: 3개월
  예 : 단순한 메모리 관리 잘못으로 인한 출시 연기
SISO(India)
MC(Korea)
SISO(India)
MC(Korea)
SISO(India)
MC(Korea)
출장

## Slide 16: 소프트웨어 공학 (필요 예시)
SISO(India)
MC(Korea)
우리한테 왜 그래요 ㅠㅠ
양산해야 해서 그래요 ㅠㅠ
연구 혹은 학습과정에서 검증의 중요성을 알기 어렵기 때문

## Slide 17: 소프트웨어 공학
결국 문제는 개발 프로세스
  핵심 소프트웨어의 외주 개발
    관리 부족
  관련된 전문 인력 부족
    문제 해결 어려움
  소통 부족
    사업부와 연구소 간의 괴리

## Slide 18: 소프트웨어 공학
소프트웨어 개발에 있어 체계적이며 공학적인 프로세스가 확립 되어야 여러 문제점이 냉정하게 해결 될 수 있음

## Slide 19: 게임 소프트웨어 공학
게임 소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수 등의 생명 주기 전반을 체계적이고 서술적이며 정량적으로 다루는 학문?
게임 개발 프로세스는 상당히 오랜 기간 소프트웨어 공학의 변화를 이끌었음
게임 자체가 가지는 특성을 이해해야 함
기존 모델을 그대로 적용한다면…

## Slide 20: 대표적 개발 모델 (폭포수 모델)

## Slide 21: 폭포수 모델
순차적 모델 (Sequential Model)
고전적 생명주기
이전 단계의 완벽한 작업 완료를 가정

## Slide 22: 폭포수 모델 (Waterfall model)
1970년 윈스턴 W. 로이스 (1929–1995)
  "Managing the Development of Large Software Systems"
요구
설계
구현
검증
유지보수

## Slide 23: 폭포수 모델 (Waterfall model) : 실제 예

## Slide 24: 폭포수 모델 (Waterfall model) : 실제 예
어플리케이션 팀 개발 요청
플랫폼 설계
Image Viewer 개발을 위한 윈도우 플래폼 요구
OpenGL 사용
핀치 줌 In/Out 구현
Image Viewer 윈도우 플랫폼 구현
유지 보수
설계대로 구현 완료
다수의 문제 발생!

## Slide 25: 폭포수 모델 (Waterfall model) : 실제 예
어플리케이션 팀 개발 요청
플랫폼 설계
Image Viewer 개발을 위한 윈도우 플래폼 요구
OpenGL 사용
핀치 줌 In/Out 구현
Image Viewer 윈도우 플랫폼 구현
유지 보수
설계대로 구현 완료
다수의 문제 발생!
엇, 기존 기능 명세를 전부 안 하고 요청했어요..
ㅈㅅㅈㅅ
이거 더 필요하고 저거 더 필요하고…
어라 좌표계가 다르네요??

## Slide 26: 폭포수 모델 (Waterfall model) : 실제 예
어플리케이션 팀 개발 요청
플랫폼 설계
Image Viewer 개발을 위한 윈도우 플래폼 요구
OpenGL 사용
핀치 줌 In/Out 구현
Image Viewer 윈도우 플랫폼 구현
유지 보수
설계대로 구현 완료
다수의 문제 발생!
상무님 뷰어 플랫폼 완성이 지연 될 것으로 보입니다.
플랫폼이 지연되면 어플은 더 지연되는 것 아닌가????

## Slide 27: 폭포수 모델 (Waterfall model) : 실제 예
어플리케이션 팀 개발 요청
플랫폼 설계
Image Viewer 개발을 위한 윈도우 플래폼 요구
OpenGL 사용
핀치 줌 In/Out 구현
Image Viewer 윈도우 플랫폼 구현
유지 보수
설계대로 구현 완료
다수의 문제 발생!
플랫폼 팀 12명 1주간 철야
이후 어플 팀 3명 1주간 철야
외주 제작 팀 2주 내내 철야
출시 2주 연기

## Slide 28: 폭포수 모델 (Waterfall model)
장점
  가장 이해하기 쉽다
  경험이 매우 많은 개발자들만 있다면 좋을 결과를 냄
  프로젝트 진행상황 판단 쉬움

## Slide 29: 폭포수 모델 (Waterfall model)
한계점
  요구 단계에서 완벽하게 정리된 요구사항을 전달해야 하나 현실적으로 불가능
  개발 중 요구사항이 변경될 경우 대응이 어려움
  완벽하게 요구사항을 맞추었더라도 개발 결과에 따라 추가 요구사항 발생 가능

## Slide 30: 게임 개발 실패 사례 (Duke Nukem Forever)

## Slide 31: 듀크 뉴켐 포에버
Duke Nukem 3D(1996년, 3D Realm, 고전 FPS게임)
  Doom 류의 게임 중 가장 성공한 게임
  Duke Nukem Forever는 이 게임의 후속작
1997년 4월 개발 발표
2011년 6월 출시 (개발 기간 14년 이상)

## Slide 32: Duke Nukem Forever
판매수익 배분 문제
  1/N 분배 : 신규 개발자 모집을 꺼림
개발총책이 착함
  냉정하지 못하여 일정 지연
잦은 엔진 변경
  퀘이크1  퀘이크2  언리얼  언리얼 토너먼트

## Slide 33: Duke Nukem Forever
PC 버전에 추가로 콘솔 버전 개발 추가
추가 개발자 고용의 문제
  1/N 분배는 도대체 언제? (개발자 이탈 시작)
개발 기간이 십 년이 넘어 엄청나게 꼬인 소스코드

## Slide 34: 우리의 개발 목표엔 어떠한 모델을 선택해야 할까?

## Slide 35: 개발 목표 : 바인딩 오브 아이작